**Planning du site de e-commerce sur les**

**Casquettes**

# Planning global

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semaines | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Analyse |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validation + rapport de test |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilan |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Journal de bord |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentation |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semaines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 24.01.23 | | | | 31.01.23 | | | | 07.02.23 | | | | 14.02.23 | | | | 28.02.23 | | | | 07.03.23 | | | | 14.03.23 | | | | 21.03.23 | | | | |
| Analyse de l’énoncé et recherches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Choix des outils et ressources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Page d’accueil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Page des produits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Page d’inscription |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Page de connexion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Page facture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Page de profil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Page utilisateur (Admin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Recherche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Page des commandes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Tests |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Correction des bugs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Bilan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Journal de bord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Documentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

# Planning

Listes des livrables

Date : 24.01.23

* Rendu du journal de bord

Date : 31.01.23

* Rendu de la page d’accueil
* Mise à jour du journal de bord

Date : 07.02.23

* Rendu de la page des produits
* Mise à jour du journal de bord

Date : 14.02.23

* Rendu de la page inscription
* Rendu de la page connexion
* Début de la page facture
* Mise à jour du journal de bord

Date : 28.02.23

* Rendu de la page facture
* Début de la page profil
* Mise à jour du journal de bord

Date : 07.03.23

* Rendu de la page profil
* Rendu de la page panier
* Début de la page utilisateurs
* Mise à jour du journal de bord

Date : 14.03.23

* Rendu de la page utilisateurs
* Rendu de la page des commandes
* Mise à jour du journal de bord

Date : 21.03.23

* Rendu du site
* Rendu des différentes documentations (manuel de l’’utilisateur et manuel de l’admin)
* Rendu du bilan
* Mise à jour du journal de bord